GrantAI: Чек-лист до Production-Ready 🚀

Документ подготовлен для оценки готовности проекта GrantAI к публичному релизу. На данный момент программная часть (код, ИИ-движок, биллинг, монетизация и аутентификация) реализована на 95%. Оставшиеся 5% представляют собой настройку DevOps-инфраструктуры и безопасность ключей.

Резюме: Код готов. Необходима только ручная регистрация аккаунтов в сторонних сервисах и перенос Production API ключей на хостинг (Vercel).

Критический план действий (Sprint to Launch)

1. Защита от ботов и спама (Cloudflare Turnstile)

Наш эндпоинт регистрации сейчас открыт. Если не установить капчу, конкуренты или спамеры могут создать тысячи фейковых аккаунтов, засоряя базу данных.

•	
      Задача: Зарегистрировать домен в Cloudflare Turnstile (бесплатно).

•	
      Что нужно получить: Ключи NEXT_PUBLIC_TURNSTILE_SITE_KEY и TURNSTILE_SECRET_KEY.

•	
      Где прописать: В конфигурации продакшен-хостинга (Vercel).

2. Доставляемость Email-уведомлений (Domain Verification)

Сейчас мы отправляем письма для подтверждения почты. Без верификации домена почтовые клиенты (Gmail, Outlook) будут помечать эти письма как "Спам", из-за чего клиенты не смогут завершить регистрацию.

•	
      Задача: Купить домен для GrantAI (если еще нет).

•	
      Что нужно сделать: Зайти в Resend, добавить домен и прописать выданные DNS-записи у регистратора домена.

•	
      Результат: Письма приходят во "Входящие" от noreply@grantai.com.

3. Безопасность Биллинга (Webhook Signatures)

Платежи через Stripe и NOWPayments (крипта) работают, но мы должны защититься от хакеров, которые могут сымитировать успешную оплату фальшивым запросом к серверу.

•	
      Задача: Активировать Webhook Secrets на дашборде Stripe и NOWPayments.

•	
      Что нужно получить: Ключи STRIPE_WEBHOOK_SECRET и NOWPAYMENTS_IPN_SECRET.

•	
      Где прописать: Загрузить в переменные окружения на сервере (Vercel).

4. Настройка Production OAuth (GitHub / Jira)

Текущие приложения авторизации настроены на возврат пользователя на localhost:3000. В продакшене это сломает процесс подключения интеграций.

•	
      Задача: Зайти в настройки GitHub Developer и обновить "Callback URL".

•	
      Новый URL: Изменить с localhost:3000 на https://grantai.com/api/integrations/github/callback.

5. Мониторинг и Трекинг Ошибок (Глаза в проде)

Если нейросеть KIE.AI временно упадет или сломается генерация отчета, мы не узнаем об этом, пока клиент не напишет жалобу в поддержку.

•	
      Задача: Подключить сервис трекинга ошибок, например Sentry (занимает 10 минут на интеграцию).

•	
      Результат: Приложение само пришлет уведомление в Telegram или Slack, если у пользователя случилась критическая ошибка.

Итог

Как только эти 5 пунктов будут выполнены, мы можем снимать пароли с хостинга, открывать регистрацию для реальных пользователей и начинать зарабатывать деньги на автономных R&D кредитах.